Администрация Дзержинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

13.05.2016										№ 169-п

О создании комиссии по подготовке к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

В целях осуществления контроля за своевременной и полной подготовкой инженерных систем объектов социальной сферы и объектов ЖКХ всех форм собственности к работе в зимних условиях 2016-2017 годов, руководствуясь ст.33, 35 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных организаций района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов и их функционирования в этот период в следующем составе:

| Сухарев С.Н. | Заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гончарик Ю.С. | Заместитель главы района по общественно-политическим вопросам, заместитель председателя комиссии |
| Волкова Е.В. | Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС |
| Егорова Т.В. | Начальник финансового управления администрации района |
|  | Инспектор Ростехнадзора (по согласованию) |
|  | Главы сельсоветов на соответствующих территориях |

2. Утвердить положение «О координационной комиссии по подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ к работе в зимних условиях», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план-график выполнения мероприятий по подготовке инженерных систем объектов социальной сферы и ЖКХ района к работе в зимних условиях, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить график создания нормативного запаса топлива на теплоисточниках, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5. Главам сельсоветов, руководителям управления образования (Ивкина С.Н.), МУП «Дзержинский коммунальный комплекс» (Яковлев А.В.), МУП «Жилсервис» (Артемьев В.И.) обеспечить в срок до 01 сентября 2016 года подготовку систем инженерного обеспечения объектов бюджетной сферы и жилищного фонда с получением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях. Паспорта готовности получить в администрации района до 10 сентября 2016 года.

6. Руководителям предприятий ОАО «Дзержинское АТП» (Голюков С.Н.), ДФ ГП «КрайДЭО» (Стариков А.Г.), теплоснабжающее предприятие обеспечить в срок до 01 сентября 2016 года подготовку систем инженерного обеспечения жилищного фонда с получением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях. Паспорта готовности получить в администрации района до 10 сентября 2016 года.

7. Контроль, за выполнением постановления, оставляю за собой.

8. Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района								Д.Н. Ашаев

Приложение №1

к постановлению администрации района

от 13.05.2016 № 169-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о координационной комиссии по подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ к работе в зимних условиях 2016-2017 гг.

Комиссия по подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ к работе в зимних условиях 2016-2017 гг. (далее Комиссия) создаётся в целях обеспечения сроков и качества выполнения работ при подготовке теплоисточников, жилищного фонда и систем инженерного обеспечения ЖКХ района.

1. Основными задачами комиссии являются:

обеспечение координации работ по капитальному ремонту, реконструкции и подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в её компетенцию.

3. Заседания комиссии проводятся по пятницам в 15.00 не реже двух раз в месяц.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины её членов.

Заседание Комиссии проводит председатель либо его заместитель.

4. Решения Комиссии оформляются протоколом, утверждаемым председателем комиссии, с последующим контролем за его исполнением.

Приложение №2

к постановлению администрации района

от 13.05.2016 № 169-п

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения мероприятий по подготовке инженерных систем

объектов социальной сферы и ЖКХ района

к работе в зимних условиях 2016-2017 гг.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Назначить приказом ответственных лиц за подготовку к работе в зимних условиях | 16.05.2016 г. |
|  | Разработать и утвердить через сессию Дзержинского районного совета депутатов план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда к работе в отопительный период 2016-2017гг. | 26.05. 2016 г. |
|  | Откорректировать и утвердить схемы тепловых энергоустановок, тепловых и водопроводных сетей. | 29.05.2016 г. |
|  | Провести гидравлические испытания тепловых энергоустановок и тепловых сетей по программам, утверждённым техническим руководителем организации. | 11.06.2016 г. |
|  | Выполнить ремонт основного и вспомогательного оборудования тепловых энергоустановок, с заменой дефектного, выявленного гидравлическими испытаниями. | 20.08.2016 г. |
|  | Выполнить ремонт основного и вспомогательного оборудования водоподъемных установок, водонапорных башен и водопроводных сетей с учетом противопожарных требований. | 01.09.2016 г. |
|  | Укомплектовать тепловые энергоустановки и тепловые сети манометрами, поверенными в Госстандарте, исправными термометрами. | 10.09.2016 г. |
|  | Произвести монтаж и настройку предохранительных клапанов на котельных в соответствие с правилами и нормами. | 10.09.2016 г. |
|  | Выполнить промывку тепловых энергоустановок, водонапорных емкостей, тепловых и водопроводных сетей. | 10.09.2015 г. |
|  | Осуществить подготовку автономных резервных источников электроснабжения объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы. | 25.08. 2016 г. |
|  | Произвести обследование и ремонты дымовых труб. | 20.08.2016 г. |
|  | Обучить и провести проверку знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | 01.09.2016 г. |
|  | Обеспечить эксплуатацию тепловых энергоустановок персоналом, обученным и прошедшим проверку знаний. | 10.09.2016 г. |
|  | Провести проверку готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии. | до 15.09.2016 г. |
|  | Обеспечить для теплоснабжающих организаций муниципальных образований: |
| а. | Наличие утверждённых (согласованных) органами местного самоуправления графиков ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей. | 10.09.2016 г. |
| б. | Наличие утверждённых органами местного самоуправления (или органами управления ЖКХ) расчётов допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов. | 10.09.2016 г. |
| в. | Наличие распорядительного документа, устанавливающего порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также служб ЖКХ и других органов. | 10.09.2016 г. |
|  | Получить паспорт (акт) готовности работе в зимних условиях 2016-2017 годов (Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103 Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду).: - предприятия (организации); - муниципальное образование Дзержинский район. | 15.09.2016 г. 01.11.2016 г. |
|  | Обеспечить нормативный запас топлива в котельных. | 15.09.2016 г. |

Приложение №3

к постановлению администрации района

от 13.05.2016 № 169-п

ГРАФИК

создания нормативного запаса топлива на теплоисточниках

к отопительному периоду 2016-2017 гг.

| № п/п | Дата | % от нормативного запаса | Количество по всем теплоисточникам, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.09.2016г. | 20 | 100 |
|  | 15.09.2016г. | 40 | 210 |
|  | 01.10.2016г. | 60 | 310 |
|  | 15.10.2016г. | 80 | 410 |
|  | 01.11.2016г. | 100 | 510 |