Приложение

к постановлению администрации района

от 24.10.2023 № 637-п

**Муниципальная программа Дзержинского района «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»**

**Паспорт**

муниципальной программы Дзержинского района «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (далее – программа) | |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление администрации района № 791-п от 30.08.2013года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации»  Распоряжение администрации Дзержинского района от 28.09.2022 № 175-р Об утверждении перечня муниципальных программ  Бюджетный Кодекс ст. 179  Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» № 514-п от 30.09.2013 года | |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района | |
| Перечень подпрограмм | 1. Стимулирование жилищного строительства на территории Дзержинского района  2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дзержинском районе  3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Дзержинского района | |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Дзержинского района. | |
| Задачи и мероприятия муниципальной программы | | - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктур;  -обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Дзержинского района  - оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Дзержинского района.  Мероприятие 1. Строительство (приобретение) жилья для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения  Мероприятие 2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | | 2014 – 2026 годы.  I этап – 2014 – 2015 год;  II этап – 2016 – 2017 год;  III этап – 2018 – 2019 год;  IV этап – 2020 – 2026 год. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | | - Исполнение мероприятий по разработке документов территориального планирования к 2026 году:  - генеральные планы поселений, имеющие перспективу развития – 100% от общего количества центральных усадеб;  - доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой – 25% от общего количества земельных участков, предоставленных для строительства;  Ввод общей площади жилья в размере:  2014 год – 2562 кв.м.;  2015 год – 2272 кв.м.;  2016 год – 2039 кв.м.,  2017 год – 2114 кв.м.,  2018 год – 1557 кв.м.,  2019 год – 3660 кв.м.;  2020 год – 2767 кв.м.;  2021 год – 1671 кв.м.;  2022 год – 1755 кв.м.;  2023 год – 1843 кв.м.;  2024 год – 1935 кв.м.;  2025 год – 2030 кв.м.;  2026 год – 2132 кв.м.  - построить (приобрести) жилье общей площадью 305 кв. м, за период реализации программы;  - переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований 4 семьи, за период реализации программы.  - количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей – 192;  - площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей – 28,8 га;  - обеспечение жильем работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы – 32 человека,  - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (увеличение до 13% в 2026 году);  - доля (100%) молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | | Общий объем финансирования программы 138 664,932 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 366,081 тыс. рублей;  2015 год – 27 504,972 тыс. рублей;  2016 год – 8 819,861 тыс. рублей;  2017 год – 3 009,600 тыс. рублей;  2018 год – 4 281,705 тыс. рублей;  2019 год – 4 500,400 тыс. рублей;  2020 год – 4 982,546 тыс. рублей;  2021 год – 58 675,985 тыс. рублей;  2022 год – 9 244,157 тыс. рублей;  2023 год – 12 260,099 тыс. рублей;  2024 год – 1 602,842 тыс. рублей;  2025 год – 1 712,842 тыс. рублей;  2026 год – 1 703,842 тыс. рублей.  в том числе:  средства федерального бюджета – 5 164,832 тыс. рублей:  2016 год – 1 079,724 тыс. рублей;  2017 год – 616,220 тыс. рублей;  2018 год – 851,008 тыс. рублей;  2019 год – 645,492 тыс. рублей;  2020 год – 434,527 тыс. рублей;  2021 год – 658,045 тыс. рублей;  2022 год – 390,573 тыс. рублей;  2023 год – 489,242 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  средства краевого бюджета – 113 906,105 тыс. рублей:  2014 год – 0,00 тыс. рублей;  2015 год – 26 963,800 тыс. рублей;  2016 год – 5 355,976 тыс. рублей;  2017 год – 1 293,380 тыс. рублей;  2018 год – 2 240,992 тыс. рублей;  2019 год – 2 537,908 тыс. рублей;  2020 год – 3 246,273 тыс. рублей;  2021 год – 56 002,154 тыс. рублей;  2022 год – 7 234,918 тыс. рублей;  2023 год – 9 030,704 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  средства муниципального бюджета – 19 593,995 тыс. рублей:  2014 год – 366,081 тыс. рублей;  2015 год – 541,172 тыс. рублей;  2016 год – 2 384,161 тыс. рублей;  2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;  2018 год – 1 189,705 тыс. рублей;  2019 год – 1 317,000 тыс. рублей;  2020 год – 1 301,746 тыс. рублей;  2021 год – 2 015,785 тыс. рублей;  2022 год – 1 618,666 тыс. рублей;  2023 год – 2 740,153 тыс. рублей;  2024 год – 1 602,842 тыс. рублей;  2025 год – 1 712,842 тыс. рублей;  2026 год – 1 703,842 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | | Заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению, финансовое управление администрации Дзержинского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Дзержинского  района "Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | | Единица измерения | Вес показателя | | Источ-ник  информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Цель Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Дзержинского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Исполнение мероприятий по разработке документов территориального планирования:  - генеральные планы поселений, имеющие перспективу развития | | % | Х | | администрация Дзержинского района | 25 | 37,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 88 | | 100 | | 100 | 100 |
|  | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой | | % | Х | | администрация Дзержинского района | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | | 25 | 25 |
| 1.1 | *Задача 1 Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктур.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства на территории Дзержинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Разработка документов территориального планирования Дзержинского района - Подготовка генеральных планов сельских поселений для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет; - Актуализация и приведение материалов генерального плана с. Дзержинское (в том числе ПЗиЗ) в соответствие с требованиями Приказа № 19 от 30.01.2012 года для обеспечения информационного взаимодействия; - Актуализация и приведение материалов схемы территориального планирования Дзержинского района в соответствие с требованиями Приказа № 19 от 30.01.2012 года для обеспечения информационного взаимодействия. - Актуализация и приведение правил землепользования и застройки сельских советов в соответствие с требованиями Приказа № 19 от 30.01.2012 года для обеспечения информационного взаимодействия | | единиц | 1,00 | | администрация Дзержинского района | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Разработка проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе малоэтажного жилищного строительства | | единиц | 0,02 | | администрация Дзержинского района | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Годовой объем ввода жилья | | кв. м | 0,08 | | Красноярскстат | 2562 | 2272 | 2039 | 2114 | 1557 | 3660 | 2767 | 1671 | 1755 | 1843 | | 1935 | | 2030 | 2132 |
| 1.1.1.8 | Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | | единиц | 0,02 | | администрация Дзержинского района | 7 | 40 | 5 | 5 | 5 | 60 | 4 | 50 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 |
| 1.1.1.9 | Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | | га | 0,04 | | администрация Дзержинского района | 1,05 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9,0 | 0,6 | 7,5 | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |
| 1.2 | *Задача 2 Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Дзержинского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дзержинском районе на 2014-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | тыс. кв. м | | 0,10 | администрация Дзержинского района | 0 | 0 | 0,0 | 0,1525 | 0,1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях края | | семей | | 0,10 | администрация Дзержинского района | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4 | *Задача 3 Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Дзержинского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Подпрограмма 3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Дзержинского района на 2014-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем | | чел. | |  | администрация Дзержинского района | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4.1.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | | % | | 0,50 | администрация Дзержинского района | 0 | 0 | 13,64 | 8,34 | 9,68 | 8,2 | 8,7 | 12,5 | 12,8 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | | 13,0 |
| 1.4.1.3 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | | % | | 0,50 | администрация Дзержинского района | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 |