АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Михайловка

05.06.2017 										         № 29-П

Об утверждении плана – графика перехода на предоставление

муниципальных услуг в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 27.07.2010 года № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Михайловский сельсовет Дзержинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2017-2018 гг. согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Информационный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Дзержинского района.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Информационный вестник».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                        В.В. Судникович

Приложение

к постановлению администрации

Михайловского сельсовета

от 05.06.2017 года № 29-П

| п/п | Наименование услуги | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | VI этап | V этап |
|  |  |  | Размещение информации об услуге в сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг | Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Красноярского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Михайловского сельсовета, специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | _ |
| 2 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги | Администрация Михайловского сельсовета, специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | _ |
| 3 | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Михайловского сельсовета, специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | _ |
| 4 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» | Администрация Михайловского сельсовета, специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | _ |
| 5 | Предоставление мест размещения нестационарных торговых объектов на территории сельсовета | Администрация Михайловского сельсовета, специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | _ |
| 6 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду | Администрация Михайловского сельсовета, специалист | до 01.11.2017 | до 01.03.2018 | до 01.09.2018 | до 01.12.2018 | _ |