Администрация Шеломковского сельсовета

Дзержинского района  Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Шеломки

29.05.2018 г   № 24-п

- Об утверждении плана мероприятий

- по приведению качества  питьевой   воды

- в  соответствии  с установленными  требованиями

- на  территории Шеломковского  сельсовета на  2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях улучшения качества питьевой воды на территории Шеломковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить плана мероприятий по приведению качества  питьевой   воды в  соответствии  с установленными  требованиями  на  территории Шеломковского   сельсовета на  2018 год согласно приложению.

- 2. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет.

- 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Шеломковского сельсовета   С.В.Шестопалов

- Приложение к постановлению №24-п от 29.05.2018г

- ПЛАН

мероприятий по приведению качества  питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории Шеломковского сельсовета Дзержинского района Красноярского края на  2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и ее устранение | Май | Администрация |
| 2. | Периодическая промывка сетей | Апрель, сентябрь | Администрация |
| 4. | Очистка водопроводных колодцев | Апрель – сентябрь | Администрация |
| 5. | Текущий ремонт водонапорной скважины | Май | Администрация |
| 6 | Частичный ремонт колодцев общего пользования | Июнь-сентябрь | Администрация |
| 7 | Лабораторное испытание качества воды | Согласно графика | Администрация |