

**Администрация Шеломковского сельсовета**

**Дзержинского района Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Шеломки

10.03.2021 № 10-п

О мерах по обеспечению

безопасности населения и объектов

экономики в период половодья на

территории Шеломковского

сельсовета 2021 года

В целях эффективной и своевременной подготовки к весеннему паводку, обеспечения защиты населения и сохранности материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории Шеломковского сельсовета в 2021 году и на основании Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68- ФЗ, статьи 6 устава муниципального образования Шеломковский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать при администрации Шеломковского сельсовета паводковую комиссию и утвердить её состав (приложение № 1).

2.Организацию работ по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья поручить паводковой комиссии при администрации сельсовета.

3.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья в 2021 году (приложение № 2).

4.Руководителям предприятий создать мобильные группы, оснащенные автомобильной и инженерной техникой, в случае необходимости обеспечить ее поставку в оперативное управление паводковой комиссии.

5.Руководителям предприятий и учреждений в период возможного затопления (подтопления) обеспечить сохранность материально-технических ресурсов, безопасность жизнедеятельности населения.

6.Членам паводковой комиссии, депутатам сельсовета, руководителям учреждений, работникам культуры провести разъяснительную работу в коллективах, по улицам в населенных пунктах по предупреждению населения о возможных зонах подтопления и правилах поведения при угрозе подтопления.

7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

8.Постановление вступает в силу в день подписания.

Глава Шеломковского сельсовета С.В.Шестопалов

Приложение 1 к постановлению администрации

Шеломковского сельсовета № 10-п от 10.03.2021

Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Шестопалов

**СОСТАВ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ:**

Шестопалов С.В.– глава Шеломковского сельсовета, **председатель комиссии,**

Морозова О.В. – специалист 1-й категории администрации сельсовета, **заместитель председателя комиссии.**

**Члены комиссии:**

Самохина Е.А.- специалист 1-й категории администрации сельсовета,

Лысикова О.Г. – главный бухгалтер сельсовета,

Кучерюк К.О. – уполномоченный участковый полицейский.

Приложение 2 к постановлению администрации

Шеломковского сельсовета № 10-п от 10.03.2021

Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Шестопалов

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безопасности, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории Шеломковского сельсовета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1 | Проверка состояния систем оповещения | До 2 апреля | Глава сельсовета |  |
| 3 | Обеспечение своевременного проведения предупредительных мероприятий по укреплению опоры мостов, плотин | До 2 апреля | Дзержинский филиал ГП «КрайДЭО» |  |
| 4 | Обеспечение готовности лодок, плотов, других плавсредств в зоне предполагаемого подтопления в с.Шеломки: ул.Чапаева, нижняя часть ул.Подгорная | До 5апреля | Шеломковское лесничество, владельцы лодок |  |
| 5 | Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов и ГСМ | До 1 апреля | Глава сельсовета |  |
| 6 | Обеспечить защиту источников водоснабжения | До 1 апреля | Глава сельсовета |  |
| 7 | Подготовка емкостей для создания запасов воды в местах предполагаемого расселения населения | Согласно паводковой обстановки | Глава сельсовета |  |
| 8 | Подготовка автомобилей и маршрутов эвакуации населения, материально-технических средств и сельскохозяйственных животных | Согласно паводковой обстановки | Глава сельсовета |  |
| 9 | Организация мероприятий по охране общественного порядка в местах затопления (подтопления), в местах размещения эвакуированного населения | Согласно паводковой обстановки | Отделение полиции №1 МО МВД РФ «Дзержинский» |  |
| 10 | Проведение предупредительных мероприятий по сохранению дорог, мостов, расчистке водостоков, очистка входных и выходных отверстий труб, нагорных канав, кюветов от снега и льда, ремонт проезжих мостиков в населенных пунктах | До 1 апреля | Глава сельсовета |  |
| 11 | Провести сходы граждан, проживающих в зоне предполагаемого подтопления, привести в готовность пункты приема эваконаселения | До 1 апреля | Администрация сельсовета, директор школы, заведующая МБУК |  |
| 12 | Связь с ГОЧС и ПБ администрации Дзержинского района, сбор оперативных данных о складывающейся обстановке | постоянно | Глава сельсовета |  |