ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Повышение качества жизни населения Шеломковского сельсовета»  ЗА 2015 ГОД

- Форма 1

| N строки | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе |  |  | краевой бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт |  | процент выполнения | план |  | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
|  | Всего по программе «Повышение качества жизни населения Шеломковского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3059533,97 | 2860550,59 | 93,5 | 2102400 | 2102400 | 100 |  |  |  | 957133,97 | 758150,59 |  | 79,2 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 942492,63 | 894585,11 | 95,0 | 584345 | 584345 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358147,63 | 310240,11 | 86,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 2 «Дороги Шеломковского сельсовета»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2228809,33 | 1981226,33 | 88,9 | 1883640 | 1883640 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345169,33 | 97586,39 |  | 28,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шеломковского сельсовета»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 554307,70 | 526546,88 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554307,70 | 526546,88 |  | 95,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Форма 2

Достижение целевых показателей по подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения» за   2015 год

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц | процент | 25,0 | 23,8 | 95,2 |
| 2 | Доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения | процент | 3 | 2,8 | 93,3 |
| 3 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | процент | 600 | 530 | 88,3 |

Достижение целевых показателей по подпрограмме 2 «Дороги Шеломковского сельсовета» за  2015 год

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | процент | 29,5 | 29,5 | 100 |

Достижение целевых показателей по подпрограмме 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шеломковского сельсовета» за  2015 год

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт 1 колодца | процент | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Снижение доли глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа на 50%; | процент | 2 | 2 | 100 |
| 3 | - Капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения, водоотведения, | процент | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из колодцев и водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 15,0% в 2014 году до 14,3% в 2017 году; | процент | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - Снижение удельного веса проб воды, отбор которых из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,2% в 2014 году до 7,0% в 2017 году; | процент | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения с 90% в 2014 году до 95,5% в 2017 году; | процент | 15 | 15 | 100 |