Администрация Дзержинского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

07.05.2025									      № 235-п

Об организации работы по проведению

оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

на территории Дзержинского района

Красноярского края

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об Утверждении Правил Обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Дзержинского района к работе в отопительный период 2025-2026 годов, руководствуясь ст.19 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Дзержинского района к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению№ 1.

2.Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Дзержинского района согласно приложению № 2.

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению Е.В. Волкову.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дзержинского района                                                           В.Н. Дергунов

Приложение № 1 к постановлению

администрации Дзержинского района

от 07.05.2025 № 235-п

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Дзержинского района к отопительному периоду 2025-2026годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

II. Объекты, подлежащие оценке

обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Теплоснабжающие организации;

2.2. Обслуживающие организации при осуществлении ими деятельности

по содержанию и обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме;

2.3. Потребители тепловой энергии.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Основной задачей комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.

3.4.	Число членов комиссий, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.5.	Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.6.	Все члены комиссий при принятии решений обладают равными правами.

3.7.	Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

-	возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

-	проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

-	координировать работу комиссии;

-	определять сроки выдачи актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.8.	Члены комиссии обязаны:

-	лично участвовать в заседаниях комиссии;

-	выполнять поручения комиссии;

-	соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

-	при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.9.	Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

3.10. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложениях 4-6 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки

обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

4.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду комиссиями оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 7 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее - порядок).

4.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом района.

4.3. По результатам оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия составляет Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 8 к настоящей программе, по каждому объекту по направлениям деятельности и направляется на подпись главе района.

4.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных порядком.

Приложение № 1 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района к

отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

теплоснабжающих организаций

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению Е.В. Волкова - председатель комиссии.

Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС В. М. Своевский - заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Королев Д.В.- инженер МКУ «Центр по осуществлению закупок» Дзержинского района Красноярского края;	•

Представитель Дзержинского районного Совета депутатов (по согласованию);

Представитель ГПКК ЦРКК (по согласованию);

Голюков С.Н.- директор ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию).

Приложение № 2 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района к

отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

обслуживающих организаций

при осуществлении ими деятельности

по содержанию и обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме к отопительному периоду 2025-2026 годов

Заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению Е.В. Волкова - председатель комиссии.

Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС В. М. Своевский - заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Королев Д.В.- инженер МКУ «Центр по осуществлению закупок» Дзержинского района Красноярского края;	•

Представитель Дзержинского районного Совета депутатов (по согласованию);

Представитель ГПКК ЦРКК (по согласованию);

Представитель Территориального подразделения службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в Канске (по согласованию).

Приложение № 3 к программе проведения

оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района

к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению Е.В. Волкова - председатель комиссии.

Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС В. М. Своевский - заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Королев Д.В.- инженер МКУ «Центр по осуществлению закупок» Дзержинского района Красноярского края;	•

Представитель Дзержинского районного Совета депутатов (по согласованию);

Представитель ГПКК ЦРКК (по согласованию).

Приложение № 4 к программе проведения

оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района

к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование объекта | Дата проведения проверки* | Дата проведения публичного отчета** | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП КК «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» | 04.08.2025 | 29.08.2025 | -отдел архитектуры, строительства, ЖКХ транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района; -представитель теплоснабжающей организации ГП КК «ЦРКК»; - представитель ОАО «Дзержинское АТП» |
| 2. | ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ АТП» | 04.08.2025 | 29.08.2025 |  |

____________________

* Возможны изменения в датах проведения проверок.

**Возможны изменения в датах проведения публичных отчетов в связи с возможным переносом дат проведения проверок.

Приложение № 5 к программе проведения

оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района

к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

обслуживающих организаций

при осуществлении ими деятельности

по содержанию и обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Дата проведения публичного отчета* | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЖКК» | 04.08.2025 | 29.08.2025 | --отдел архитектуры, строительства, ЖКХ транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района; -представитель теплоснабжающей организации ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - Служба строительного надзора и жилищного контроля (по согласованию). |

____________________

*Возможно изменение в дате проведения публичного отчета в связи с возможным переносом срока проведения проверки.

Приложение № 6 к программе проведения

оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района

к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 25.08.2025г | - отдел архитектуры, строительства, ЖКХ транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района; - представитель теплоснабжающей организации ГП КК «ЦРКК» (по согласованию). |
| 2 | АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | 25.08.2025г |  |
| 3 | МБДОУ Д/С №1 "ЧЕБУРАШКА" | 28.08.2025г |  |
| 4 | МБОУ ДСОШ №2 | 28.08.2025г |  |
| 5 | МБОУ ДСОШ №1 | 28.08.2025г |  |
| 6 | МБС МБУК | 28.08.2025г |  |
| 7 | МБОУ УСОЛЬСКАЯ СОШ | 28.08.2025г |  |
| 8 | МБДОУ Д/С №5 "КОЛОСОК" | 28.08.2025г |  |
| 9 | МБДОУ Д.С.№2 «КОЛОКОЛЬЧИК» | 28.08.2025г |  |
| 10 | МБДОУ Д.С.№4 «БЕРЕЗКА» | 28.08.2025г |  |
| 11 | МКС МБУК | 28.08.2025г |  |
| 12 | КГБУЗ ДЗЕРЖИНСКАЯ РБ | 28.08.2025г |  |
| 13 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» | 28.08.2025г |  |

Приложение № 7 к программе проведения

оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района                                                                                                                                                                                                                          к отопительному периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

АКТ №_____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

с. Дзержинское                                                                                        "___" __________ 20__ г.

Комиссия _____________________________, образованная в соответствии                      (наименование комиссии)

с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Дзержинского района к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденной распоряжением администрации района      от _____________ №_____ "О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов", Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», "___" __________ 20__ года провела оценку обеспечения готовности ___________________________ к отопительному периоду.

(наименование объекта)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _______________________________________________на ____ л. в 1 экз.

(наименование объекта)

Председатель комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

"___" __________ 20__ г.      ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) объекта,

в отношении которого проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 8 к программе проведения

оценки обеспечения готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Дзержинского района                                                                                                                                                                                                                          к отопительному периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан ___________________________, в отношении которого проводилась

(наименование объекта)

проверка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026годов от _______________ №_____.

| Глава Дзержинского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, печать) |  | (инициалы, фамилия) |

Приложение № 2 к постановлению администрации

Дзержинского района «Об организации работы

по проведению оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду 2025 - 2026 гг. на

территории Дзержинского района

Красноярского края»

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водоснабжения) | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; -организация централизованной системы холодного водоснабжения -МКУ «Центр по осуществлению закупок». |
| 2. | Замена водонапорной башни для бесперебойного обеспечения населения водой с. Дзержинское, ул. Ленина 62/1 | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | -МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 3. | Ремонт участка тепловых сетей от котельной СПК Денисовский до детского сада Солнышко с. Денисово | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | -МКУ «Центр по осуществлению закупок» |
| 4. | Обеспечить устранение замечаний и недостатков, отмеченных Енисейским управлением Ростехнадзора при подготовке к прошедшему отопительному периоду. | до 1 сентября 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; -Управление образования администрации Дзержинского района; -МБУК «МКС»; - ООО «ЖКК». |
| 5. | Провести гидравлические испытания тепловых энергоустановок и тепловых сетей. | До 26 июня 2025года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок». |
| 6. | Обеспечить наличие резервного топлива на котельных в объеме семисуточного запаса | до 1 сентября 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок». |
| 7. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП». |
| 8. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (уголь) в целях обеспечения котельных | до 30 августа 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; -МКУ «Центр по осуществлению закупок». |
| 9. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | -заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - МКУ «Центр по осуществлению закупок» (по согласованию). |
| 10. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; -Управление образования администрации Дзержинского района; -МБУК «МКС»; - ООО «ЖКК». |
| 11. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно - коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения | В соответствии с графиком в течение 2025 года | -заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - МКУ «Центр по осуществлению закупок» (по согласованию) |
| 12. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Дзержинского района. | до 28 августа 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок». |
| 13. | Провести обучение ответственных за безопасную эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок | до 28 августа 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; -Управление образования администрации Дзержинского района; -МБУК «МКС». |
| 14. | Предоставить в адрес жилищно-коммунального хозяйства администрации района планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Дзержинского района в осенне-зимний период 2025-2026 годов | до 7 апреля 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; -Управление образования администрации Дзержинского района; -МБУК «МКС»; - ООО «ЖКК»; -филиал ПАО Россети «Сибирь-Красноярскэнерго»; - ООО «Электросеть ЕС»; - потребители тепловой энергии. |
| 15. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Дзержинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | ежедекадно, июнь - ноябрь 2025 года | - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК»; - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП»; - МКУ «Центр по осуществлению закупок»; -Управление образования администрации Дзержинского района; -МБУК «МКС»; - ООО «ЖКК»; -филиал ПАО Россети «Сибирь-Красноярскэнерго»; - ООО «Электросеть ЕС»; - потребители тепловой энергии. |
| 16. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | - заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - Служба строительного надзора и жилищного контроля (по согласованию); |
|  | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2025 года |  |
|  | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2025 года |  |
|  | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы | до 1 сентября 2025 года |  |
| 17. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 15 сентября 2025 года для обслуживающих организаций, потребителей тепловой энергии, до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих организаций, до 20 ноября 2025 года для муниципального образования | - заместитель главы района по сельскому хозяйству и оперативному управлению; - теплоснабжающая организация ГП КК «ЦРКК» (по согласованию); - теплоснабжающая организация ОАО «Дзержинское АТП» (по согласованию); - Служба строительного надзора и жилищного контроля (по согласованию); - Енисейское управление Ростехнадзора (по согласованию). |